## Slide 1: Проектное управление в инновационной инфраструктуре Хабаровского края
Марина Александровна Николаева,
проректор по управлению проектами
и программами КГБОУ ДПО
«Хабаровский краевой центр образования»

## Slide 2: ПРОЕКТ
Проект (в инженерной деятельности) (англ. design от лат. designare — размечать, указывать, описывать, изобретать) — целостная совокупность моделей, свойств или характеристик, описанных в форме, пригодной для реализации системы.
Является результатом проектирования — процесса определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части.
  Инициатива и исполнение (project)
  Версия, черновик (draft)
  Проектно-сметная документация (design project)
  Новое направление развития (new direction)
Проект (в управленческой деятельности) (англ. project от лат. projectus — брошенный вперёд, выступающий, выдающийся вперёд) —
временное предприятие, направленное на
создание уникального продукта, услуги или результата.

## Slide 3: ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА
Уникальность, новизна, неповторимость (риски)
Четкое формулирование цели (измеримость), конкретные задачи
Фиксированная длительность (начало или окончание проекта), последовательность работ
Жесткие требования по времени, затратам и качеству выполнения работы
Комплексность
Ограниченные ресурсы
Наличие руководителя проекта и команды
Отграничение от остальной деятельности

## Slide 4: Удачный Проект?

## Slide 5: Удачный проект?

## Slide 6: Проектный подход в обучении
Возник в начале прошлого столетия в США. Первоначально был известен под названием «метод проектов» и (или) «метод проблем». Автором этого метода был американский философ и педагог Джон Дьюи

## Slide 7: Проектный подход в обучении
Метод проектов использовался в России параллельно с разработками американских педагогов. Под руководством С. Т. Шацкого в 1905 г. работала группа специалистов, которая внедряла проектный метод в практику обучения школьников различным предметам. В 1931 г. метод был исключен из способов работы педагогов

## Slide 8
ПРОЕКТ – БАЗОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
(акт мыследеятельности)
Знания
Исходный материал
Продукт
Цель
Результат
Субъект
Средства
Инструменты
Процесс

## Slide 9: ПРОЕКТ: ТРИ КЛЮЧЕВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
коммуникации
технологии
администрирование

## Slide 10
Оформитель
Председатель
Генератор идей
Наблюдатель
критик
Снабженец
Коллективист
Человек команды, опора команды
Работник
Рабочая пчелка
Человек, расставляющий точки над «i»
Завершающий
ИДЕАЛЬНАЯ ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА

## Slide 11: ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Инициация – принятие решения о начале выполнения проекта
Планирование – определение целей и критериев успеха проекта и разработка схем их достижения
Исполнение – координация ресурсов для выполнения плана
Мониторинг и контроль – определение соответствия плана и исполнения проекта поставленным целям и критериям и принятие решений о корректирующих воздействиях и их утверждения и применение
Завершение – формализация выполнения проекта и подведение его к завершению

## Slide 12: Извините, а можно выйти…?

## Slide 13: Этап 1. Идея проекта

## Slide 15: Этап 2. Планирование проекта

## Slide 16: Этап 3. Реализация проекта
Первые 90% работы отнимают 10% времени, а последние 10% — оставшиеся 90% времени

## Slide 17: Этап 4. Завершение проекта
Правило Роджерса: «Проект примут только когда никого из членов комиссии нельзя будет обвинить в случае провала, но зато при успехе все смогут претендовать на поощрение»

## Slide 18: Договоримся о терминах
Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений.
Программа –комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий, объединенных общей целью и координируемых совместно в целях повышения общей результативности и управляемости.
Портфель – совокупность проектов, объединенных в целях эффективного управления для достижения стратегических целей.
Проектная деятельность – деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проекта.
Notes: Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. Об организации проектной деятельности в правительстве РФ № 1050Международная корпорация «Институт Проектного Менеджмента» (PMI) - Руководство к своду знаний по управлению проектами - PMBoK : The Guide to the PMBOK 5-th Edition вышла в начале 2013 года;
Международная ассоциация управления проектами (IPMA) - International Competence Baseline (ICB);
Английский стандарт PRINCE 2 - Система знаний о процессах управления проектами;
Руководство к качеству при управлении проектами - ISO 10006;
Австралийский Институт Управления Проектами (AIPM);
Японская ассоциация развития инжиниринга (ENAA);
Российская Ассоциация Управления Проектами «СОВНЕТ».

## Slide 19: Структура Управления проектами и программами
Ведомственный координационный совет (определяет параметры и приоритеты для формирования ведомственного портфеля проектов/программ)
Ведомственный проектный офис (обеспечивает ведение портфеля ведомственных проектов)
Куратор проекта (обеспечивает содействие в реализации проекта)
Проектный комитет (рассматривает и утверждает паспорт проекта)
Руководитель проекта (обеспечивает оперативное управление реализацией проекта)
Администратор проекта (обеспечивает организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя проекта)
Рабочие органы и участники проекта (обеспечивают выполнение проекта в соответствии с планами и иными документами)
Экспертная группа (внешнее экспертное сопровождение реализации проекта)

## Slide 20
Программа
Портфель проектов
проект
Ведомственный координационный совет
Ведомственный проектный офис
Проектный комитет
Куратор проекта
Администратор проекта
Исполнители и соисполнители проекта
проект
проект
проект
Экспертная группа

## Slide 21: Позиции исполнителей проекта
Позиция дидакта (содержание)
Позиция методиста (форма)
Позиция антрополога (компетенция, способность, мотивация, самоопределение)
Позиция герменевта - сигнификатора
Позиция оргпроектировщика

## Slide 22: Инновационная инфраструктура

## Slide 23: Управление проектами в муниципальных образованиях (Сеть сетей – кросс-функциональная команда)